加强学校校园建设 提升学校办学条件

近几年来，在区教育局的领导下，学校抓住机遇、趁势而上，取得了飞速发展。学校党政领导非常重视学校的修缮改建工作，对此项工作要求做到及时性、针对性、前瞻性、计划性、公开性、节约性、安全性、系统性和廉洁性，其中特别要求做到严格按规范程序办事、依法办事。通过加强学校的校园建设，规范学校教学场所的布局，来美化学校的校园环境，改善学校的教育教学条件和师生的工作、生活条件。

自本学期始，学校在修缮改建工作方面有如下项目已实施和即将实施。

| 序号 | 工 程 项 目 | 政府招投标中标价或合同价 | 工程项目实施情况 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1—3号公寓楼封阳台 | 政府招投标，中标价43万元 | 已完成 |  |
|  | 4号公寓楼封阳台 | 续标价12万元 | 正在施工中 |  |
| 2 | 变压器更换和电缆敷设 | 合同价131万元 | 已完成 |  |
| 3 | 室内体能训练场改建 | 政府招投标，中标价125万元 | 正在施工中 |  |
| 4 | 学生宿舍楼安装空调线路 | 合同价22万元 | 已完成 |  |
| 5 | 学生宿舍楼安装空调 | 空调由政府采购，采购价2180元/台,共计安装空调247台,总计538460元 | 已基本完成 |  |
| 6 | 1—3号公寓楼、第5、6宿舍楼空调滴水排水管安装 | 合同价27000元 | 已安装完成 |  |
|  | 4号公寓楼空调滴水排水管安装工程 | 合同价9500元 | 正在施工中 |  |
| 7 | 河道南端道路拓宽 | 合同价2万元 | 已完成 |  |
| 8 | 拆除公寓楼围墙及凿除天井地坪 | 合同价7000元 | 已完成 |  |
| 9 | 绿化安装PVC塑钢护栏509米 | 合同价37011元 | 已基本完成 |  |
| 10 | 2、3号公寓楼间改建绿地 | 合同价10800元 | 已完成 |  |
| 11 | 教工车棚、学生车棚、技职部学生车棚、汽修中心车间等因雪灾压塌重建 | 合同价48万元，工程款由区财政局支付 | 已基本完成 | 由区教育局学联绿化建筑公司承建 |
| 12 | 建设新汽修实训中心，原技校电焊实训中心、食堂、信息楼拆除工程 | 拆除下的有价值材料归工程队处理，学校原则上不支付工程费用 | 正在施工中 |  |
| 13 | 汽修实训中心建设，建造在原技校食堂、信息楼处 | 预算工程费用700万元 | 现在办理政府招投标手续 |  |
| 14 | 电焊实训中心重建 | 预算费用135.98万元 | 即将办理政府招投标手续 |  |
| 15 | 第二教学楼改建 | 预算费用100万元 | 即将办理政府招投标手续 |  |
| 16 | 操场围墙改建 | 预算费用20万元 | 即将办理政府招投标手续 |  |
| 17 | 第五教学楼四楼修缮 | 预算费用40万元 | 即将办理政府招投标手续 |  |
| 18 | 操场厕所、辅助楼厕所、原技校办公楼厕所和绿化组厕所改建 | 预算费用16.7万元 | 即将办理政府招投标手续 |  |
| 19 | 河道公园化改建，包括污水管、下水管、道路改建 |  | 现在规划设计中 |  |
| 20 | 浴室改建工程，使用空气源中央热水机组供水，学生刷卡消费 |  | 现在规划设计中 |  |
| 21 | 食堂安装运货电梯 |  | 现在规划设计中 |  |

我们将在学校党政的领导下，按照学校领导的要求，规范操作程序，严格工程质量，确保工程进度，确保工程安全，圆满完成上述各个项目的建设。

总务处

2008.5.16